Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 01.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Realizzato il diagramma di Gantt preventivo. |
| Scritto la prima parte di analisi della documentazione. |
| Inizio progettazione della GUI. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi con i push di GitLab. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la progettazione della GUI. |
| Strutturare le directory di progetto. |
| Iniziare la progettazione del database. |