Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 15.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Completato i Test Case. |
| Completata la progettazione della GUI del sito. |
| Scritto buona parte della fase di progettazione nella documentazione di progetto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| La scrittura e le accortezze alla documentazione hanno impiegato più tempo del previsto, inoltre durante la realizzazione delle varie schermate del sito mi sono accorto di una mancanza nello schema ER, la tabella Evento non possedeva una data e ho quindi cambiato lo schema e aggiornato la documentazione di conseguenza. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare la progettazione GUI. |
| Terminare la parte di progettazione nella documentazione. |
| Preparare ambiente di lavoro per l’implementazione. |
| Iniziare l’implementazione della schermata di login. |