Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 19.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Terminata la fase di progettazione della documentazione. |
| Corretto lo schema ER. |
| Creato il progetto laravel. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ci sono alcuni capitoli nella documentazione che sono stati tralasciati, come ad esempio il design dell’architettura del sistema, visto che andrebbero inseriti componenti e schemi di rete che non sono presenti in questo progetto, oppure il design procedurale. Inoltre è stata corretta una parte di documentazione e la tabella camera dello schema ER. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare schermata di login front end. |
| Implementazione database. |