Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 20.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Discussione con alcuni compagni riguardo il framework usato. |
| Implementazione route progetto. |
| Inizio implementazione schermata di login. |
| Inizio progettazione logica schema ER. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato alcuni problemi con l’autenticazione con laravel visto che essa può essere gestita dal framework con l’utilizzo di node che sulle macchine scolastiche non è presente e questo sta creando non pochi problemi. Al momento mi sono occupato di creare i controller e le tabelle di base. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In pari con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Conclusione progettazione logica. |
| Continuare login. |
| Implementazione sistema di autenticazione. |