Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 21.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 15:00 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Discussione con il docente. |
| Aggiornamento schema ER. |
| Progettazione logica dello schema ER. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Discutendo con il docente abbiamo trovato alcune cose da sistemare nello schema ER, è stato quindi aggiornato inserendo le Foreign Key per ogni tabella, cosa che è comunque servita dopo visto che avevo già iniziato a fare la progettazione logica. Inoltre mi sono state fatte notare delle piccole mancanze nella documentazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In pari con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Design architettura di sistema nella documentazione. |
| Design procedurale nella documentazione. |
| Continuare login |
| Implementazione sistema di autenticazione. |