Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 22.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione database tramite migrations. |
| Aggiornamento documentazione. |
| Implementazione sistema di autenticazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ci sono stati dei problemi con le migration, in laravel vengono gestite dal framework stesso e dovrebbero facilitare la creazione del database, tuttavia non conoscendo la sintassi ed essendo il mio primo progetto in laravel, ho avuto alcune difficoltà che sono però riuscito a sistemare man mano che provavo a implementare il database. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In pari con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione sistema di autenticazione. |
| Design procedurale nella documentazione. |
| Design architettura di sistema nella documentazione. |