Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 26.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione sistema di autenticazione. |
| Implementazione autenticazione tramite fortify. |
| Implementazione sessioni e login. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto molti problemi con l’autenticazione, scoprendo che senza l’utilizzo di npm e node esistono solo due modi per creare un sistema di login funzionante. Il primo è quello manuale, ovvero la creazione di tutte le classi necessarie che è quello per cui ho optato all’inizio. Tuttavia discutendo con altri compagni che utilizzano laravel ho preferito utilizzare fortify, un sistema di autenticazione che permette di gestire e generare in automatico una parte della logica per quanto riguarda l’autenticazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In pari con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione schermata eventi. |
| Design procedurale nella documentazione. |
| Design architettura di sistema nella documentazione. |