Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 29.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione schermata eventi per admin e utente. |
| Design architettura di sistema documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho iniziato lo sviluppo delle pagine per la visualizzazione degli eventi, ho avuto difficoltà nelle lezioni precedenti con l’autenticazione ma ora che ho risolto laravel e fortify gestiscono molte cose in automatico e la separazione degli utenti tramite il tipo è una di queste quindi non ho riscontrato particolari problemi. Ci sono però alcune cose riguardanti la documentazione per il design dell’architettura che e quello procedurale che non sono riuscito a definire bene. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione schermata eventi admin. |
| Implementazione schermata eventi utente (partecipanti consiglieri e assistenti). |