Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 05.10.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 15:00 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione dettaglio evento. |
| Implementazione eliminazione eventi. |
| Inizio implementazione lista eventi per partecipanti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ho riscontrato un imprevisto piuttosto grave durante l’implementazione della lista eventi per gli utenti partecipanti. Infatti a differenza dell’admin che può vedere tutti gli eventi, i partecipanti devono poter visualizzare solo gli eventi alla quale partecipano e con l’attuale struttura del database questa operazione risulta molto complessa e dispendiosa. Sarebbe comunque possibile con una tripla inner join riuscire ad ottenere i dati richiesti ma discutendo con alcuni compagni di classe ho deciso di modificare leggermente la struttura del database e di conseguenza lo schema ER (che implementerò a partire dalla prossima lezione) inserendo una relazione a tre tra le tabelle Utente, Gruppo ed Evento. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Re implementazione del database tramite migrations. |