Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 06.10.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione database con le migrations. |
| Aggiornamento documentazione (schema ER e progettazione). |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| È ancora valido il problema descritto nella scorsa lezione, sto lavorando alla realizzazione della nuova struttura e fortunatamente per ora sembra procedere più in fretta rispetto all’idea iniziale. Ho anche dovuto aggiornare la documentazione visto il cambiamento dell’applicazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fine implementazione db. |
| Implementazione controlli admin (eliminazione, creazione e modifica). |