Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 10.10.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione nuovo db. |
| Schermata dettagli evento. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato particolari problemi ma mi sono soffermato a risolvere quello riguardante il database, per fortuna non ho riscontrato ulteriori rallentamenti e sono riuscito subito a riprendere da dove mi ero fermato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione dettagli evento. |
| Implementazione creazione evento. |