Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 10.12.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 15:00 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Risolto il problema del binding e controller. |
| Credenziali FTP. |
| Inizio implementazione creazione evento. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Sono riuscito a risolvere il problema della scorsa lezione creando un nuovo controller, laravel per funzionare fa un collegamento tra la sintassi del nome del controller e la tabella usata, quindi avendo due nomi diversi (HomeController e Events) aveva delle dipendenze sbagliate. Piuttosto che cambiare a mano le dipendenze interne di laravel, ho rinominato il controller in EventController e cambiato la route Home in Events. Questo ha dato origine ad un altro problema, per fortuna di importanza minore, ovvero che quando viene effettuato il login laravel reindirizza la pagina alla route home, che al momento non esiste più. Nella prossima lezione dovrò quindi fare in modo da reindirizzare l’utente alla pagina events una volta effettuato il login.  Inoltre a fine lezione insieme al docente Valsangiacomo ho scoperto che se non viene aperto internet, non è possibile accedere all’FTP e quindi non ho ancora avuto il tempo di caricare il sito online. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risoluzione route dopo il login. |
| Implementazione creazione evento. |
| Caricare il sito sull’FTP. |