Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 10.13.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Cambiata route dopo il login. |
| Discussione ftp. |
| Implementazione schermata utente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Parlando con altri compagni che utilizzano laravel e con il docente Valsangiacomo è emerso che probabilmente la versione di php utilizzata su infomaniak non è abbastanza recente per quella usata da laravel, al momento sto ancora aspettando conferme dal docente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fine implementazione schermata utente. |
| Implementazione creazione evento. |