Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 10.24.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione eliminazione evento. |
| Implementazione modifica evento. |
| Inizio implementazione pagina ad albero (frontend). |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| La creazione degli eventi funziona ma non ho risolto il problema dell’importazione csv pur avendo provato diverse soluzioni. Per non perdere troppo tempo ho deciso di continuare con altre funzionalità e di ripassarci più tardi visto che comunque è un requisito piuttosto importante del progetto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare implementazione pagina ad albero (compagnie -> gruppi -> partecipanti) di un evento. |
| (Problema import csv). |