Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 11.08.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Fine implementazione accessi e permessi (gruppi e compagnie). |
| Implementazione pagina ad albero. |
| Implementazione creazione/gestione eventi e hotel. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| I problemi sui permessi sono stati risolti, ora i gruppi e le compagnie sono visualizzabili solo dai membri nel dettaglio, mentre i membri di un evento possono vedere la lista degli altri gruppi (senza potervi accedere). Ho inoltre deciso di separare il form di creazione di un evento, creando prima l’evento e l’hotel e inserendo successivamente le camere dell’hotel in modo da poter inserire camere di diverse dimensioni e a piani differenti. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fine implementazione gestione camere e hotel (con creazione evento). |
| Creazione gruppi e compagnie. |