Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 11.14.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Implementazione gestione camere. |
| Creazione ed eliminazione camere all’interno di un hotel. |
| Form creazione evento modificato. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Essendo in ritardo con la pianificazione è stato deciso insieme al docente responsabile di terminare l’implementazione delle camere e della creazione eventi per poi passare alla documentazione e al manuale di sistema, per poi riprendere eventualmente gli altri requisiti di priorità più bassa in un secondo momento. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fine creazione/eliminazione camere. |
| Implementazione db e sftp (credenziali fornite). |
| Sistemare eventuali cambiamenti db. |