Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 11.15.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Fine creazione/eliminazione camere. |
| Cambiamenti ad alcuni attributi del db. |
| Aggiornamento gestione errori dell’applicativo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Come da programma ho terminato la gestione delle camere, prima di proseguire con una delle ultime cose, ovvero l’assegnazione automatica degli utenti alle camere una volta creato un evento, ho deciso di creare delle migration per aggiungere alcuni campi e una relazione al database (niente che cambi radicalmente la struttura ovviamente) in modo da gestire gli errori dell’applicativo più facilmente e rendere la realizzazione delle ultime funzionalità rimaste più semplice. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Testing nuovo database (tutte le funzionalità che aveva prima). |
| Inizio implementazione assegnazione camere. |