Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 22.11.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Fine implementazione creazione eventi (risolto). |
| Implementazione assegnazione camere automatico. |
| Documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho ripreso a lavorare sulla creazione e assegnazione camere per gli utenti. Sto lavorando all’implementazione per l’assegnazione delle camere ma non sono ancora riuscito a rendere funzionante il tutto, una volta finito ci sarebbero da implementare funzioni secondarie come la ricerca e la creazione di gruppi e compagnie, che però avevo inizialmente pensato fosse eseguita automaticamente alla creazione dell’evento, visto che al momento della creazione bisogna già avere il riferimento al gruppo e quindi non mi è chiaro come si possano assegnare i gruppi e chi abbia il permesso di farlo visto che non è specificato nei requisiti. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione assegnazione e lista camere. |
| Documentazione. |